| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭЩАГЪЭУ «БЕЛОСЕЛЬСКЭ ЧIЫПIЭ КОЙ» ЗЫФИIОРЭМ ИАДМИНИСТРАЦИЙ |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от 12.05.2017г. № 51

с. Белое

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Белосельского сельского поселения на 2017 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом МО «Белосельское сельское поселение», в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Белосельского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Белосельского сельского поселения на 2017 год (Приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

«Белосельское сельское поселение»	А.Э. Колесников

Проект подготовлен и внесен:

Главный специалист по блоку

социальных и иных вопросов	С.В. Пимкин

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

МО «Белосельское сельское поселение»

№51 от 12.05.2017 г.

План мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Белосельского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Белосельского сельского поселения, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | май-июнь 2017 года | администрация |
| 2 | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 3 | Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (очистка территории от мусора) | май 2017 года | Администрация |
| 4 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, возле здания администрации | май 2017 года | администрация |
| 5 | Очистка от мусора берегов р.Белая, ерика Чичерин. | июнь-август 2017 года | Администрация |
| 6 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь 2017 года | администрация |
| 7 | Покраска ограждения заборного ограждения кладбища в с.Белое | май 2017 года | администрация |
| 8 | Ремонт заборных ограждений на территории действующих кладбищ | июнь-сентябрь 2017 года | администрация |
| 9 | Вырубка деревьев, санитарная очистка на территории поселения | май-сентябрь 2017 года | администрация |
| 10 | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
| 11 | Организация работ по расчистке дорог в зимний период и содержание дорог в летний период | Круглый год | администрация |
| 12 | Содержание, текущий ремонт и установка детских игровых площадок на территории поселения | май-сентябрь 2017 года | администрация |
| 13 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков вдоль улиц населённых пунктов, в т. ч. вблизи детских учреждений, школ | май-сентябрь 2017 года | администрация |
| 14 | Установка новых пожарных гидрантов, установка указателей у гидрантов. | май-сентябрь 2017 года | администрация |
| 15 | Обустройство контейнерных площадок и мест для сбора мусора на территории кладбищ поселения | июнь-октябрь 2017 года | администрация |
| 16 | Озеленение территорий, посадка цветов, кустарников и деревьев | май-июнь 2017 года | администрация, учреждения на подведомственных территориях |
| 17 | Обрезка деревьев | апрель-октябрь 2017 года | администрация |
| 18 | Устройство парковочной площадки для транспортных средств в с.Белое по ул.Советская | май-июнь 2017 года | администрация |
| 19 | Уборка территорий. Проведение субботников по необходимости | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 20 | Уборка мусора в прилегающих к населённым пунктам лесополосах | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 21 | Уборка территории кладбищ в населённых пунктах. | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 22 | Размещение информации о санитарном состоянии на информационных стендах поселения. | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 23 | Выпуск фотоматериалов о санитарном состоянии в поселении | май-октябрь 2017 года | администрация, Преображенская НСШ №14 |
| 24 | Устройство асфальтированной дорожки в сквере с.Белого, устройство тротуаров в населённых пунктах | июнь-октябрь 2017 года | администрация |
| 25 | Проведение рейдов с целью выявления и сноса ветхих построек и привлечения нерадивых граждан к административной ответственности | май-октябрь 2017 года | администрация, отдел архитектуры Красногвардейского района (по согласованию) |
| 26 | Рейды по санитарному состоянию населённых пунктов и правилам содержания домашних животных | май-октябрь 2017 года | служащие администрации |
| 27 | Вырубка опасных деревьев под линиями электропередач | май-октябрь 2017 года | Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети |
| 28 | Мероприятия по отлову бродячих животных | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 29 | Установка запрещающих знаков «Вывоз и свал мусора запрещен» в местах выявления несанкционированных свалок на территории поселения | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 30 | Проведение работ по освещению улиц на территории населённых пунктов. | май-октябрь 2017 года | администрация |
| 31 | Замена столбов линий электропередач | май-октябрь 2017 года | Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети |
| 32 | Ремонт здания администрации поселения | май-декабрь 2017 года | администрация |
| 33 | Ремонт фасадов домов | июнь-сентябрь 2017 года | собственники |
| 34 | Проведение мониторинга на предмет «Лучший двор» на территории поселения | май 2017 года | администрация |
| 35 | Проведение субботников по благоустройству, обработка территории поселения, детских игровых площадок от насекомых-вредителей (клещи) | май-сентябрь 2017 года | Пользователи земельных участков, администрация |
| 36 | Профилактическая работа с жителями населённых пунктов по принятию мер к соблюдению правил содержания домашних животных | круглый год | администрация |
| 37 | Уничтожение сорной и карантинной растительности, обработка территорий от амброзии и бабочки | июнь-сентябрь 2017 года | администрация, пользователи земельных участком |
| 38 | Аварийное и техническое обслуживание газового оборудования | круглый год | администрация |
| 39 | Лабораторные исследования воды, подаваемой из скважин Белосельского сельского поселения | круглый год | администрация |